Projekt „Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

ZP.271.33.2018			                       	       Krosno, dnia 24.04.2018r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej służącej publicznemu transportowi zbiorowemu w ramach projektu pn. „Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” – cz. VII i VIII.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dot. Wzorów umów - Załączniki nr 5g i 5h do SIWZ) w następującym zakresie:

1) w § 8 dodaje się pkt 5 i 6 o następującym brzmieniu:

„5. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie kwartalnie za wykonane roboty na podstawie zatwierdzonego protokołu częściowego odbioru robót za zakończone elementy robót wynikające z zatwierdzonego harmonogramu robót, na podstawie faktur zatwierdzonych przez Zamawiającego i wystawionych przez Wykonawcę.

6. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót zatwierdzony przez strony umowy.”

2) w § 9 wykreśla się ust. 1 o treści: „Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową wystawioną po prawidłowym wykonaniu przedmiotu umowy”.

Zaktualizowane Wzory umów (Załączniki nr 5g i 5h do SIWZ) w załączeniu.