I.7011.695.1.2019.K						        Krosno, dnia 07.02.2019 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający:

GMINA MIASTO KROSNO

ul. Lwowska 28a

38-400 KROSNO

Godziny pracy :

w poniedziałki w godz. 730 do 1630,

od wtorku do czwartku w godz. 730 do 1530,

w piątki w godz. 730 do 1430;

tel. 13 47 43 209

fax 13 47 43 206

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargowym określonym w przepisach regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO (§ 8 pkt 2 regulaminu stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. zmienione zarządzeniem              Nr 1059/14 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 15 kwietnia 2014r.– publikacja na stronie internetowej Zamawiającego (www.krosno.pl).

Do zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

3. Przedmiot zamówienia

„Budowa otwartej strefy aktywności z budową placu zabaw i ciągu pieszo-rowerowego – dokumentacja projektowa”

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji obejmującej budowę otwartej strefy aktywności na osiedlu Markiewicza w Krośnie wraz z opracowaniem projektu wykonawczego. Dokumentacja dotyczyć będzie całego obszaru objętego pierwotną dokumentacją (stanowiącą załącznik), tj. działek nr ewid. 2658/5, 2658/12, 2661, 2662/2, 2663, 2665, 2666 obręb Śródmieście. Obejmować będzie dostosowanie układu funkcjonalnego do aktualnego ukształtowania oraz zagospodarowania terenu (dostosowanie do ciągu pieszo-rowerowego przecinającego obszar opracowania). Zamawiający wymaga także przygotowania dokumentacji niezbędnej do dokonania zgłoszenia budowy oraz robót nie wymagających pozwolenia na budowę na zakres objęty zamówieniem.

Dokumentacja projektowa winna obejmować następujący zakres rzeczowy robót:

- zlecenie opracowania mapy do celów projektowych,

- przeprowadzenie wizji lokalnej w celu określenia zakresu niezbędnych prac,

- ukształtowanie terenu wraz z określeniem rzędnych wysokościowych, wskazaniem projektowanych skarp, nasypów, wykopów – uporządkowanie terenu pod kątem robót ziemnych,

- utworzenie ciągów pieszo-rowerowych wraz z ich połączeniem z istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym (zlokalizowanym na działkach nr ewid. 2665, 2666) oraz chodnikiem przy ul. Powstańców Warszawskich oraz ich oznakowanie; wykonanie odpowiednich nawierzchni w obrębie projektowanych urządzeń,

- montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (w tym: podwójny trenażer nóg – wyciskanie, podwójne krzesełko do ściągania, podwójne krzesełko do wyciskania, orbitrek + wahadło nóg, podwójny trenażer nóg – nożyce, twister + steper) – Zamawiający dopuszcza zamianę urządzeń na inne lub rezygnację z poszczególnych urządzeń w uzasadnionych przypadkach,

- utworzenie placu zabaw dla dzieci oraz montaż urządzeń zabawowych (w tym: piramida linowa, huśtawka podwójna, huśtawa wagowa, zestaw typu twierdza, stół do gry w szachy, stół do tenisa stołowego) – Zamawiający dopuszcza zamianę urządzeń na inne lub rezygnację z poszczególnych urządzeń w uzasadnionych przypadkach,

- montaż ławek parkowych, koszy na śmieci, tablic informacyjnych z regulaminem korzystania z siłowni oraz placu zabaw (wraz z opracowaniem ich treści),

- wykonanie ogrodzenia projektowanego placu zabaw dla dzieci oraz terenu Przedszkola Miejskiego Nr 5 (po wcześniejszym demontażu istniejącego ogrodzenia),

- nasadzenia roślinności oraz rekultywację pozostałych terenów zielonych,

- roboty towarzyszące, prace wykończeniowe i odtworzeniowe.

Zakres prac projektowych obejmuje opracowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania zgłoszenia w celu budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym oraz dodatkowo projektu wykonawczego umożliwiających ogłoszenie postępowania na roboty budowlane. Dokumentacja winna zawierać następujące opracowania:

- wykonanie inwentaryzacji istniejących drzew i krzewów,

- opracowanie koncepcji nowego zagospodarowania terenu wraz z wskazaniem drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego (w tym również Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna) przedstawionej koncepcji - do dnia 15.03.2019 r.,

- przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosków wraz z wymaganymi dokumentami i opracowaniami w celu uzyskania warunków, uzgodnień oraz wymaganych przepisami szczegółowymi decyzji i pozwoleń wraz z ich uzyskaniem,

- uzgodnienie dokumentacji na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez Urząd Miasta Krosna,

- opracowanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia budowy oraz wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z opiniami, uzgodnieniami oraz pozwoleniami (zgodnie z ustawą Prawo Budowlane) – 2 egz.,

- dokonanie zgłoszenia w imieniu Zamawiającego organowi administracji architektoniczno-budowlanej budowy oraz robót objętych dokumentacją,

- opracowanie projektu wykonawczego dla robót objętych dokumentacją – 2 egz.,

- opracowanie przedmiarów robót – 2 egz.,

- opracowanie kosztorysów inwestorskich – 1 egz.,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz.,

- pozostałe inne opracowania niezbędne w celu wykonania zamówienia wynikające z wymagań jednostek opiniujących i uzgadniających bądź wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych.

Opracowania wymienione w pkt. a - b, e, g - j winny być wykonane i dostarczone również w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD w wersji nieedytowalnej (*.pdf) i edytowalnej (*.xls, *.doc, *.dwg, *.dxf), część kosztorysowa w formacie *.zuz, *.xml, *.ath.

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych winny być opracowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.), jak również w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463). Kosztorysy inwestorskie winne być opracowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).

Dokumentacja projektowa winna być sporządzona w sposób, aby przyjęte rozwiązania projektowe nie utrudniały uczciwej konkurencji przy opisywaniu przedmiotu zamówienia w postępowaniu na wykonawstwo robót wykonywanych na podstawie ww. dokumentacji, zgodnie z wymaganiami art. 29 oraz art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

W dokumentacji projektowej nie mogą występować nazwy własne. Materiały, produkty muszą być opisane  za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.

W przypadku zmiany przepisów określających właściwości, jakie ma spełniać dokumentacja projektowa oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili przekazania dokumentacji projektowej.

Dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zawierać potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, a także opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów. Opracowana dokumentacja musi być przygotowana w sposób umożliwiający ogłoszenie przetargu na wykonawstwo.

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym szczegóły założeń projektowych.

Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

UWAGI:

1. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej dla ww. zakresu prac projektowych przed złożeniem oferty.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

4. Termin realizacji:

- Planowany termin realizacji zamówienia:

- rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy,

- zakończenie: do dnia 13.05.2019 r.

Termin zakończenia realizacji zamówienia oznacza dzień dokonania zgłoszenia robót przez Wykonawcę do organu administracji architektoniczno-budowlanej, a w razie konieczności uzupełnienia ww. zgłoszenia dzień jego uzupełnienia zgodnie z art. 30 ust. 5c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.). W terminie do dnia zakończenia Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu także pozostałego zakresu dokumentacji projektowej.

Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę koncepcji nowego zagospodarowania terenu wraz z wskazaniem drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego (w tym również Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna) przedstawionej koncepcji do dnia 15.03.2019 r.

5. Warunki wymagane od wykonawców:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą następujące dokumenty:

1. Wypełniony formularz oferty przetargowej - Załącznik Nr 1 opracowany na podstawie niniejszej specyfikacji.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Informacje:

- W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji  przedmiotu zamówienia, w tym wynikające z postanowień zawartych w SIWZ. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym i zostanie określone w oparciu o złożoną ofertę cenową.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcy gwarancji jakości. Bieg terminu gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru przedmiotu umowy, a w przypadku stwierdzenia wad od daty potwierdzenia ich usunięcia i przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu jako należycie wykonanego.

- Warunki płatności: wynagrodzenie ryczałtowe płatne w terminie do 14 dni od daty doręczenia faktury.

- Podstawą wystawienia faktury/rachunku będzie bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu umowy podpisany po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej lub po wydaniu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

- Kary umowne zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji.

- Oferta winna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z jego formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie. Zaleca się, by wszystkie strony oferty były spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania oferty, a każda strona oferty była opatrzona kolejnym numerem.

7. Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji:

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia ofert, kierując swoje zapytania na piśmie.

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Paweł Kustroń - Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a (II piętro, pokój nr 209, tel. 13 47 43 209, e-mail: kustron.pawel@um.krosno.pl):

- w poniedziałki w godz. 730 do 1630,

- od wtorku do czwartku w godz. 730 do 1530,

- w piątki w godz. 730 do 1430;

Sposób porozumiewania się: pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem - nr (13) 47 43 206.

8. Sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący  zachowanie poufności jej treści oraz  zabezpieczający jej nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert.

Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

URZĄD MIASTA KROSNA

Wydział Inwestycji

ul. Lwowska 28a

38-400 KROSNO

Oferta na: „Budowa otwartej strefy aktywności z budową placu zabaw i ciągu pieszo-rowerowego – dokumentacja projektowa”

## NIE OTWIERAĆ PRZED 18.02.2019 r. przed godz. 11.00.

Ofertę należy złożyć w kancelarii ogólnej przy ul. Lwowska 28a w Krośnie, nie później niż do dnia 18.02.2019 r. do godziny 09.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowska 28a, pokój  nr 207, w dniu 18.02.2019 r. o godz. 11.00.

9. Kryterium oceny ofert :

Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa wykonawcy w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie na etapie oceny ofert możliwość żądania dodatkowych wyjaśnień oraz uzupełnień dotyczących jej treści .

Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium :

- Najniższa cena - 100%

Zamawiający poinformuje wykonawców na ich adresy e-mail podane w ofercie o złożonych ofertach oraz zawiadomi pisemnie wybranego wykonawcę, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.

10. Skład dokumentacji przetargowej:

- Załącznik Nr 1  - formularz oferty przetargowej.

- Załącznik Nr 2 - pierwotna dokumentacja pt. „Budowa otwartej strefy aktywności, wraz z utwardzeniem terenu na osiedlu Markiewicza w Krośnie”, strony: 3 - 6, 10 – 12.

- Załącznik Nr 3 – aktualna sytuacja.

- Wzór umowy.

Załącznik Nr 1

OFERTA

Do: Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno

(nazwa i adres Zamawiającego)

Ofertę składa:

Nazwa wykonawcy : ………………………………………………....................................................................

………………………………………………………………………………………………...

(nazwa i adres wykonawcy)

tel. …………………. E - mail …………………………………….

- My niżej podpisani, odpowiadając na ogłoszenie dotyczące:

„Budowa otwartej strefy aktywności z budową placu zabaw i ciągu pieszo-rowerowego – dokumentacja projektowa”

oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto ….……………………………zł

obowiązujący podatek VAT…..%........................................................................zł

cena brutto…………………………………………………………………………..zł

(słownie brutto……………………………………………………………………………),

w terminie do dnia 13.05.2019 r.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia, w tym wzorem umowy i akceptujemy  je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że w cenie ofertowej zostały ujęte wszelkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia, w tym wynikające z postanowień zawartych w SIWZ

- Nazwisko i imię: …………………………………………………………………………..

Upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu:

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………….

(data i podpis osoby upoważnionej

do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

Niniejsza oferta przetargowa obejmuje następujące załączniki:

(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami):

…………………………………………………