**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.:

**„Budowa drogi „G” na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie”**

1. Zamówienie obejmuje w szczególności realizację robót budowlanych polegających na wykonaniu m.in.:

**a) branża drogowa i mostowa**

* roboty przygotowawcze,
* roboty ziemne,
* podbudowy,
* nawierzchnie,
* roboty wykończeniowe,
* oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
* elementy ulic,
* roboty inne (ekrany akustyczne),
* fundamenty,
* korpusy podpór,
* ustroje nośne
* hydroizolacje
* wyposażenie,
* roboty przyobiektowe

**b) branża kanalizacja deszczowa**

* roboty przygotowawcze,
* roboty ziemne,
* roboty montażowe,
* separatory substancji ropopochodnych,
* zbiorniki wód deszczowych,

**c) branża sanitarna**

* roboty przygotowawcze,
* roboty ziemne,
* roboty montażowe,

**d) branża elektryczna**

* przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Traugutta,
* przebudowa oświetlenia wzdłuż ul. Witosa,
* budowa oświetlenia ulicznego – z szafy SOU-3,

**g) branża teletechniczna**

* budowa kanału teletechnicznego,
* budowa studni kablowej

Wykonawca na koniec realizacji zadania umieści dwie tablice informacyjne, na początku
i na końcu realizowanego odcinka. Koszt umieszczenia tablic powinien być wkalkulowany w cenę ofertową.

3. Termin realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga:

Zakończenie robót - do dnia: 30.10.2020r.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6. Powiązanie inwestycji z drogami publicznymi.

Roboty będą realizowane w całości na odcinku przebiegającym w granicach administracyjnych miasta Krosna. Wykonawca zobowiązany jest opracować projekt organizacji ruchu na czas wykonania robót oraz zatwierdzić go
w Urzędzie Miasta Krosna uwzględniając bezpieczne dla ruchu drogowego funkcjonowanie częściowo zdemontowanych oraz instalowanych na czas remontu/budowy znaków, sygnałów i urządzeń brd.
Wykonawca zobowiązany jest oznakować roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Urząd Miasta Krosna Projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie prowadził roboty budowlane przy uwzględnieniu minimalizacji utrudnień w ruchu drogowym.

7. Wymagania przy realizacji zamówienia Wykonawca powinien posiadać stosowny sprzęt do prowadzenia robót oraz:

a. Zapewnić oszczędne korzystanie z terenu tj. ograniczyć do terenu zajęcia obszaru
 niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia,

b. Utrzymać porządek na terenie zaplecza i budowy,

c. Do budowy stosować sprzęt sprawny technicznie,

d. Prace związane z realizacją przedsięwzięcia wykonywać w porze dziennej
tj. od 6.00 do 22.00.

8. Integralnymi składnikami Umowy są dokumenty, które do celów interpretacji mają pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością:

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),

b) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ),

c) wyjaśnienia udzielane w trybie art. 26, 87 i 90 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

d) dokumentacja projektowa – projekt budowlany, projekt wykonawczy, STWiORB,

e) umowa na roboty budowlane,

f) oferta Wykonawcy wraz formularzami,

g) umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

9. Gdziekolwiek w Przedmiocie Zamówienia, Przedmiarach robót i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów.