**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.:

**„Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popiełuszki w Krośnie”**

1. Zakres zamówienia przewidzianych dla przedmiotowej inwestycji obejmuje:
* budowę odcinka ulicy klasy L (lokalna) o długości 198,50 m;
* rozbudowę ul. ks. J. Popiełuszki na odcinku o długości 150,00 m;
* rozbudowę drogi gminnej (dz. nr ew. 198/1) na odcinku 35,00 m;
* budowę ronda;
* budowę nowego wlotu na rondzie na odcinku o długości 70,00 m;
* budowę zatoki autobusowej;
* budowę chodników;
* budowę ścieżki rowerowej;
* budowę ciągu pieszo – jezdnego;
* budowę poboczy z kruszywa;
* budowę zjazdów indywidualnych i publicznych;
* budowę urządzeń służących odwodnieniu drogi: ścieki przykrawężnikowe, ścieki muldowe i prostokątne, rowy drogowe, przepusty;
* budowę sieci kanalizacji deszczowej;
* przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej,
* budowę oświetlenia ulicznego;
* przebudowę sieci energetycznych;
* przebudowę sieci teletechnicznej;
* budowę kanału technologicznego;
* przebudowę sieci gazowej;
* przebudowę sieci wodociągowej;
* przebudowę rowu krytego,
* umocnienie dna i skarp rowu melioracyjnego elementami prefabrykowanymi;
* wycinkę istniejącej zieleni kolidującej z inwestycją,
* wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowania poziomego i pionowego wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej;
* rozbiórkę ogrodzeń kolidujących z inwestycją oraz wbudowanie nowych ogrodzeń w projektowanej lokalizacji;
* rozbiórkę lub przeniesienie istniejących obiektów tymczasowych (garaży);
* rozbiórkę istniejących elementów zagospodarowania terenu podlegających wymianie lub likwidacji.

Wykonawca na koniec realizacji zadania umieści dwie tablice informacyjne, na początku
i na końcu realizowanego odcinka. Koszt umieszczenia tablic powinien być wkalkulowany w cenę ofertową.

3. Termin realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga:

Zakończenie robót - do dnia: 30.10.2020r.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6. Powiązanie inwestycji z drogami publicznymi.

Roboty będą realizowane w całości na odcinku przebiegającym w granicach administracyjnych miasta Krosna. Wykonawca zobowiązany jest opracować projekt organizacji ruchu na czas wykonania robót oraz zatwierdzić go
w Urzędzie Miasta Krosna uwzględniając bezpieczne dla ruchu drogowego funkcjonowanie częściowo zdemontowanych oraz instalowanych na czas remontu/budowy znaków, sygnałów i urządzeń brd.
Wykonawca zobowiązany jest oznakować roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Urząd Miasta Krosna Projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie prowadził roboty budowlane przy uwzględnieniu minimalizacji utrudnień w ruchu drogowym.

7. Wymagania przy realizacji zamówienia Wykonawca powinien posiadać stosowny sprzęt do prowadzenia robót oraz:

a. Zapewnić oszczędne korzystanie z terenu tj. ograniczyć do terenu zajęcia obszaru
 niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia,

b. Utrzymać porządek na terenie zaplecza i budowy,

c. Do budowy stosować sprzęt sprawny technicznie,

d. Prace związane z realizacją przedsięwzięcia wykonywać w porze dziennej
tj. od 6.00 do 22.00.

8. Integralnymi składnikami Umowy są dokumenty, które do celów interpretacji mają pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością:

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),

b) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ),

c) wyjaśnienia udzielane w trybie art. 26, 87 i 90 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

d) dokumentacja projektowa – projekt budowlany, projekt wykonawczy, STWiORB,

e) umowa na roboty budowlane,

f) oferta Wykonawcy wraz formularzami,

g) umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

9. Gdziekolwiek w Przedmiocie Zamówienia, Przedmiarach robót i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów.